# Gemeindeportal Christus ist mein Leben - Gesamtdatei

# Gemeindeportal “Christus ist mein Leben”

## Gesamtdatei: Konzept, Phasen, Module, offene Punkte und nächster Umsetzungsweg

Projektart: Digitales Gemeindeportal / WordPress-System
Arbeitsprinzip: Erst planen, dann phasenweise bauen
Zielarchitektur: Öffentliche Webseite + geschützter Admin-/Redaktionsbereich
Status: Planung Phase 1 bis Phase 5 vollständig aufgebaut; produktiver Bau noch nicht freigegeben.

# 1. Grundidee des Projekts

Das Projekt “Christus ist mein Leben” ist kein kleines WordPress-Theme. Es ist ein langfristig erweiterbares Gemeindeportal.

Das Portal funktioniert nach dem Zwei-Seiten-Prinzip:

| Seite | Bedeutung |
| --- | --- |
| Vorderseite | Normale Besucher sehen eine moderne, einfache, vertrauenswürdige Gemeinde-Webseite. |
| Rückseite | Admin, Leitung und berechtigte Mitarbeiter sehen dieselbe Struktur als bearbeitbare Module. |

Leitbild:

Besucher sehen Gemeinde, Gottesdienst, Predigten, Dienste, Events, Kontakt und Einladung. Admins sehen dieselben Bereiche strukturiert, können Inhalte bearbeiten, freigeben und verwalten.

Das Portal soll vier Hauptaufgaben erfüllen:

- Menschen erreichen.

- Menschen verbinden.

- Gemeindearbeit organisieren.

- Leitung, Datenschutz und Betrieb absichern.

# 2. Zentrale Architekturentscheidung

Langfristig soll das System in zwei Teile getrennt werden.

| Teil | Aufgabe |
| --- | --- |
| ciml-theme | Design, Layout, Templates, responsive Darstellung, Startseite, öffentliche Webseite, statische HTML-Vorschau. |
| ciml-core | Gemeindelogik, Module, Admin-Bereiche, Custom Post Types, Datenfelder, Rollen, Rechte, Formulare, Sicherheitslogik, Demo-Daten, Import/Export. |

## Empfehlung

Die saubere Zielarchitektur ist:

ciml-theme = Darstellung
ciml-core  = Portal-Logik

Begründung: Gemeindedaten dürfen nicht im Theme gefangen sein. Wenn später das Design gewechselt wird, müssen Predigten, Events, Mitglieder, Kurse, Dienstpläne und Admin-Logik erhalten bleiben.

# 3. Projektphasen

| Phase | Name | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Öffentliches Portal | Professionelle Gemeinde-Webseite mit Basis-Adminstruktur. |
| Phase 2 | Gemeindeleben und Verbindung | Kleingruppen, Kurse, Mitarbeit, Anmeldungen, News, Zeugnisse. |
| Phase 3 | Sensible Begleitung | Seelsorge, Gebetsanliegen, Schutzkonzept, Security-Gate. |
| Phase 4 | Mitgliederbereich | Login-Bereich, interne Termine, Dienstpläne, Dokumente, Schulungen. |
| Phase 5 | Governance und Betrieb | Audit, Freigaben, Backups, Releases, Rollenprüfung, Incident-Prozess. |

# 4. Phase 1 - Öffentliches Portal

## Ziel

Phase 1 liefert eine moderne, öffentliche Gemeinde-Webseite. Besucher sollen sofort verstehen:

- Wer ist die Gemeinde?

- Wann ist Gottesdienst?

- Wo ist die Gemeinde?

- Was erwartet mich als Erstbesucher?

- Welche Dienste gibt es?

- Wo finde ich Predigten und Events?

- Wie kann ich Kontakt aufnehmen?

## Module Phase 1

| Modul | Beschreibung |
| --- | --- |
| Startseite | Hero, Gottesdienst-Leiste, Willkommensbereich, Vorschau-Module. |
| Neu hier | Erstbesucher-Informationen, Ablauf, Kinderbetreuung, Sprache, Parken. |
| Gottesdienste | Zeiten, Ort, Livestream, Übersetzung, Kinderbetreuung. |
| Gemeindeprofil | Über uns, Vision, Mission, Geschichte, Werte. |
| Glaubensgrundlage | Was wir glauben: Bibel, Jesus, Taufe, Abendmahl, Gemeinde. |
| Dienste | Kinder, Jugend, Frauen, Männer, Musik, Technik, Diakonie usw. |
| Predigten / Mediathek | Video, Audio, Sprecher, Bibelstelle, Serie, Datum, Notizen. |
| Veranstaltungen | Kalender, Event-Detailseiten, Status, Ort, Zeit, Zielgruppe. |
| Team / Leitung | Personen, Rollen, Fotos, Bereiche, Sichtbarkeit. |
| Kontakt | Kontaktformular, Standort, E-Mail, Telefon, Social Media. |
| Rechtliches | Impressum, Datenschutz, Cookie-Hinweise, Einwilligungen. |
| Spenden-Infoblock | Spendenhinweis, Bankinfo oder externer Link, Zweckhinweis. |

## Nicht in Phase 1

- Seelsorgeverwaltung.

- Vertrauliche Gebetsverwaltung.

- Mitgliederbereich.

- Interne Dokumente.

- Dienstpläne.

- Eigene Zahlungsabwicklung.

- Komplexes Newsletter-System.

- Kinderschutz-Meldeformular.

## Phase-1-Datenmodell

### Custom Post Types

ciml_service
ciml_sermon
ciml_event
ciml_team

### Optionsseiten

ciml_church_settings
ciml_homepage_settings
ciml_donation_settings
ciml_legal_settings
ciml_contact_settings

## Phase-1-Gate

Phase 1 ist erst freigegeben, wenn:

- Theme installierbar ist.

- Startseite responsive funktioniert.

- Demo-Daten klar markiert sind.

- Kontaktformular geschützt ist.

- Impressum und Datenschutz als Platzhalter vorhanden sind.

- Keine sensiblen Module aktiv sind.

# 5. Phase 2 - Gemeindeleben und Verbindung

## Ziel

Phase 2 macht aus einer Informationsseite ein Verbindungsportal. Menschen sollen sich aktiv eintragen, anmelden und in Gemeindeleben hineinfinden.

## Module Phase 2

| Modul | Beschreibung |
| --- | --- |
| Kleingruppen | Hauskreise, Filter, Leiter, Stadtteil, Sprache, Anfrage. |
| Kurse / Nächste Schritte | Glaubenskurs, Taufkurs, Mitgliedschaft, Bibelkurs, Anmeldung. |
| Mitarbeit / Dienen | Mitarbeiteranfragen, Dienste-Auswahl, Verfügbarkeit, Status. |
| News / Berichte | Gemeindeleben, Rückblicke, Mission, Diakonie, Ankündigungen. |
| Zeugnisse | Text- und Videozeugnisse, Freigabe, Einwilligung, Anonymisierung. |
| Event-Anmeldungen | Teilnehmerlimit, Anmeldung, Warteliste, Benachrichtigung. |
| Einfache Gebetsanliegen | Nur einfache Anfrage ohne öffentliche Ausgabe; Grenze zu Phase 3. |

## Phase-2-CPTs

ciml_smallgroup
ciml_course
ciml_volunteer_area
ciml_news
ciml_testimony

## Phase-2-Formular-Entry-Typen

ciml_smallgroup_request
ciml_course_signup
ciml_event_signup
ciml_volunteer_request
ciml_testimony_submission
ciml_prayer_request_simple

## Statuslogik für Anfragen

new
reviewed
assigned
contacted
confirmed
waitlisted
declined
completed
archived

## Sicherheitsregeln Phase 2

- Alle Formulare mit Nonce/CSRF-Schutz.

- Alle Eingaben serverseitig validieren.

- Alle Eingaben sanitizen.

- Alle Ausgaben escapen.

- Alle Anfragen standardmäßig nicht öffentlich.

- Zeugnisse nur nach Einwilligung und Freigabe veröffentlichen.

- Gebetsanliegen nicht automatisch öffentlich anzeigen.

- Keine Seelsorge-Fallverwaltung in Phase 2.

## Phase-2-Gate

Phase 2 ist fertig, wenn:

- Kleingruppen sichtbar und filterbar sind.

- Kurse mit Anmeldung funktionieren.

- Mitarbeit-Anfragen intern landen.

- Event-Anmeldungen Status und Teilnehmerlimit kennen.

- Zeugnisse nur nach Freigabe erscheinen.

- Einfache Gebetsanliegen nicht öffentlich erscheinen.

# 6. Phase 3 - Sensible Begleitung

## Ziel

Phase 3 behandelt sensible Daten. Diese Phase darf nicht als normales Formularsystem gebaut werden. Sie braucht Sicherheitsarchitektur.

## Module Phase 3

| Modul | Zweck | Risiko |
| --- | --- | --- |
| Seelsorge | Vertrauliche geistliche Begleitung anfragen und intern zuweisen. | Kritisch |
| Gebetsteam intern | Gebetsanliegen prüfen, freigeben, intern verteilen. | Hoch |
| Kinder- und Jugendschutz | Schutzkonzept, Ansprechpartner, Dokumente, Meldewege. | Kritisch |
| Sensible Anfrageverwaltung | Status, Zuweisung, Notizen, Löschung, Export. | Kritisch |
| Datenschutz / Einwilligungen | Einwilligung, Löschfristen, Einsichtsrechte. | Hoch |
| Security-Gate | Prüfung vor Aktivierung im Live-System. | Kritisch |

## Datenmodelle Phase 3

ciml_care_request
ciml_prayer_request
ciml_safeguarding

## Seelsorge-Status

new
triage
assigned
contacted
in_care
referred_external
completed
closed
archived
deletion_requested

## Gebetsanliegen-Status

new
review_required
approved_for_prayer_team
anonymized_for_team
blocked_sensitive
redirected_to_care
completed
archived
deletion_requested

## Neue Rollen Phase 3

ciml_care_lead
ciml_care_worker
ciml_prayer_lead
ciml_prayer_team
ciml_safeguarding_officer
ciml_security_auditor

## Sicherheitsregeln Phase 3

- Keine sensiblen Einträge in öffentlicher Suche.

- Keine sensiblen Einträge in REST API.

- Keine sensiblen Einträge in Sitemap oder RSS.

- Keine E-Mail mit vollständigen sensiblen Inhalten.

- Zugriff nur mit eigener Capability.

- Interne Notizen nur für berechtigte Rollen.

- Statusänderungen protokollieren.

- Zugriff auf sensible Einträge protokollieren.

- Datenschutz-Einwilligung verpflichtend.

- Notfallhinweis sichtbar.

- Kinderschutz-Meldeformular nur nach Spezialkonzept.

## Phase-3-Gate

NO-GO bei:

- Zugriffslücke.

- REST-Leak.

- Suche-/Sitemap-/RSS-Leak.

- fehlendem Audit-Log.

- fehlendem Notfallhinweis.

- fehlenden Datenschutztexten.

# 7. Phase 4 - Mitgliederbereich

## Ziel

Phase 4 baut den geschützten internen Bereich für Gemeindemitglieder, Mitarbeiter und Leitung.

## Wichtige Grenze

Der Mitgliederbereich darf keine Phase-3-Daten anzeigen:

- keine Seelsorgefälle.

- keine vertraulichen Gebetsanliegen.

- keine Kinderschutzfälle.

## Module Phase 4

| Modul | Zweck |
| --- | --- |
| Mitgliederbereich | geschützter Login-Bereich. |
| Mitgliederprofile | Stammdaten, Status, Teams, Rollen. |
| Interne Termine | Diensttreffen, Schulungen, interne Veranstaltungen. |
| Dienstpläne | Team- und Gottesdienst-Dienstpläne. |
| Interne Dokumente | Schulungsmaterial, Protokolle, Leitfäden. |
| Schulungen | Pflichtschulungen und Teilnahme-Status. |
| Interne Nachrichten | zielgruppenbezogene interne Hinweise. |
| Downloads | geschützte Dateien nach Rolle/Team. |

## Rollen Phase 4

ciml_member
ciml_team_member
ciml_team_leader
ciml_training_manager
ciml_document_manager
ciml_membership_manager
ciml_leadership
administrator

## Datenmodelle Phase 4

ciml_member_profile
ciml_internal_event
ciml_roster
ciml_internal_document
ciml_training
ciml_training_completion
ciml_internal_notice

## Sicherheitsregeln Phase 4

- Mitgliederbereich nur nach Login.

- Interne Seiten erhalten noindex.

- Interne Dateien nur über Berechtigungsprüfung ausliefern.

- Direkte Datei-URLs vermeiden oder absichern.

- Dienstpläne nur für betroffene Teams/Rollen.

- Zugriff auf interne Dokumente optional protokollieren.

- Mitgliederzugang kann deaktiviert werden.

- Datenschutz-Einwilligung für internen Bereich erforderlich.

## Phase-4-Gate

NO-GO bei:

- internen Dateien ohne Login erreichbar.

- Dienstplänen öffentlich sichtbar.

- internen Seiten indexierbar.

- deaktivierten Mitgliedern mit weiterem Zugriff.

- Phase-3-Daten im Mitgliederbereich.

# 8. Phase 5 - Governance und Betrieb

## Ziel

Phase 5 macht aus dem Portal ein kontrolliert betreibbares System.

Nach Phase 1-4 existieren:

- öffentliche Webseite.

- Gemeindeleben-Module.

- sensible Begleitungslogik.

- Mitgliederbereich.

Phase 5 regelt Betrieb, Sicherheit, Freigaben, Backups und Verantwortlichkeiten.

## Module Phase 5

| Modul | Zweck |
| --- | --- |
| Audit-Log | Nachvollziehbarkeit von Änderungen und Zugriffen. |
| Freigabe-Workflow | Inhalte vor Veröffentlichung prüfen. |
| Backup / Restore | Wiederherstellung bei Fehlern. |
| Export / Löschung | DSGVO-Auskunft, Export und Löschprozesse. |
| Rollen-Review | regelmäßige Rechteprüfung. |
| Systemstatus | technische Übersicht über Portalzustand. |
| Wartungsmodus | kontrollierte Wartung ohne Chaos. |
| Release-Gates | GO/NO-GO vor Updates und Deployments. |
| Dokumentation | technische und organisatorische Betriebsdokumentation. |
| Incident-Prozess | Datenschutz-, Sicherheits- und Systemvorfälle behandeln. |
| Mehrsprachigkeit-Vorbereitung | spätere DE/RU/EN-Struktur betrieblich vorbereiten. |

## Betriebsrollen

Portal Owner
Technical Admin
Content Lead
Data Protection Lead
Security Reviewer
Release Manager
Incident Coordinator

## Audit-Events

login_success
login_failed
content_created
content_updated
content_deleted
content_published
sensitive_viewed
sensitive_status_changed
role_changed
file_downloaded
export_created
deletion_requested
deletion_completed
settings_changed
release_started
release_completed
rollback_started
incident_created

## Release-Checkliste

- Backup erstellt.

- Restore-Punkt dokumentiert.

- Changelog vorhanden.

- betroffene Module benannt.

- Sicherheitsprüfung bestanden.

- Rollenprüfung bestanden.

- Formularprüfung bestanden.

- Mobile Prüfung bestanden.

- rechtliche Seiten geprüft.

- Demo-Daten nicht produktiv sichtbar.

- Rollback-Plan vorhanden.

## NO-GO-Regeln Phase 5

Kein Release, wenn:

- kein Backup vorhanden ist.

- kein Rollback-Plan vorhanden ist.

- sensible REST-/Suchblockaden fehlschlagen.

- Adminrollen ungeprüft sind.

- Demo-Daten produktiv sichtbar sind.

- offene Security-Warnungen bestehen.

# 9. Gesamtmodulliste

| Nr. | Modul | Phase |
| --- | --- | --- |
| M01 | Dashboard | Phase 1 |
| M02 | Startseite | Phase 1 |
| M03 | Neu hier / Erstbesucher | Phase 1 |
| M04 | Gottesdienste | Phase 1 |
| M05 | Gemeindeprofil | Phase 1 |
| M06 | Glaubensgrundlage | Phase 1 |
| M07 | Dienste | Phase 1 |
| M08 | Predigten / Mediathek | Phase 1 |
| M09 | Veranstaltungen | Phase 1 |
| M10 | Team / Leitung | Phase 1 |
| M11 | Kontakt | Phase 1 |
| M12 | Rechtliches | Phase 1 |
| M13 | Spenden-Infoblock | Phase 1 |
| M14 | Kleingruppen | Phase 2 |
| M15 | Kurse / Nächste Schritte | Phase 2 |
| M16 | Mitarbeit / Dienen | Phase 2 |
| M17 | News / Berichte | Phase 2 |
| M18 | Zeugnisse | Phase 2 |
| M19 | Event-Anmeldungen | Phase 2 |
| M20 | Gebetsanliegen einfach | Phase 2/3 |
| M21 | Seelsorge | Phase 3 |
| M22 | Gebetsteam intern | Phase 3 |
| M23 | Kinder- und Jugendschutz | Phase 3/4 |
| M24 | Mitgliederbereich | Phase 4 |
| M25 | Governance / Audit | Phase 5 |

# 10. Offene Punkte gesamt

## 10.1 Architektur

Offen:

- Wird sofort mit ciml-theme und ciml-core gearbeitet?

- Oder wird erst ein großes Theme gebaut?

- Wie wird später migriert, falls zunächst alles im Theme liegt?

Empfehlung: sofort Theme + Core-Plugin.

## 10.2 Hosting und Umgebung

Offen:

- WordPress-Version.

- PHP-Version.

- MySQL/MariaDB-Version.

- Hosting-Anbieter.

- Staging-System.

- Backup-System.

- SSL.

- SSH/FTP/Git-Zugriff.

## 10.3 Echte Gemeindedaten

Offen:

- offizieller Gemeindename.

- Rechtsform.

- Adresse.

- Telefon.

- E-Mail.

- Pastor / Leitung.

- Team.

- Gottesdienstzeiten.

- Sprachen.

- Livestream-Link.

- Social-Media-Links.

- Bankdaten oder Spendenlink.

- echte Fotos.

- echte Predigtvideos.

- echte Events.

- echte Dienste.

- echte Kleingruppen.

## 10.4 Rechtliches

Kritisch offen:

- Impressum.

- Datenschutzerklärung.

- Cookie-Hinweis.

- Verantwortlicher nach DSGVO.

- Datenschutzkontakt.

- Einwilligungstexte für Formulare.

- Foto-/Video-Einwilligungen.

- Newsletter-Einwilligung.

- Spendenhinweis.

- Haftungshinweise.

- Notfallhinweis für Seelsorge.

- Aufbewahrungsfristen.

- Löschprozess.

## 10.5 Verantwortliche Personen

Offen:

- Administrator.

- Portal Manager.

- Content Lead.

- Medien-Team.

- Event-Manager.

- Kleingruppen-Koordinator.

- Kursmanager.

- Mitgliederverwaltung.

- Seelsorge-Leitung.

- Gebetsteam-Leitung.

- Kinderschutzbeauftragter.

- Datenschutzverantwortlicher.

- Security Reviewer.

- Release Manager.

- Incident Coordinator.

## 10.6 Formulare

Offen je Formular:

- Welche Daten werden gespeichert?

- Wer darf sie sehen?

- Wie lange werden sie gespeichert?

- Wann werden sie gelöscht?

- Wird E-Mail versendet?

- Was steht in der E-Mail?

- Wer ist Empfänger?

- Gibt es Double-Opt-In?

- Gibt es Export und Löschung?

Betroffene Formulare:

- Kontakt.

- Kleingruppen-Anfrage.

- Kurs-Anmeldung.

- Event-Anmeldung.

- Mitarbeit-Anfrage.

- Zeugnis-Einreichung.

- Gebetsanliegen.

- Seelsorge-Anfrage.

- Newsletter.

- Mitgliederzugang.

## 10.7 Mehrsprachigkeit

Offen:

- Nur Deutsch in Phase 1?

- Deutsch/Russisch/Englisch später?

- WPML?

- Polylang?

- eigene Sprachfelder?

Empfehlung: Phase 1 deutsch, technisch übersetzbar vorbereiten.

## 10.8 Medien

Offen:

- YouTube?

- Vimeo?

- lokaler Video-Upload?

- Audio-Podcast?

- Predigt-PDF?

- Livestream?

Empfehlung: YouTube/Vimeo-Link + Audio-Link + PDF optional. Keine großen Video-Uploads lokal.

# 11. Priorisierte offene Aufgaben

## Priorität 1 - Muss vor Code geklärt werden

- Architekturentscheidung Theme + Core-Plugin.

- Hosting/Staging klären.

- Impressum/Datenschutz-Verantwortung klären.

- echte Rollen-Verantwortliche benennen.

- Phase-1-Inhalte finalisieren.

- Demo-Daten-Regel: installieren/löschen/kennzeichnen.

## Priorität 2 - Muss vor Formularen geklärt werden

- Datenschutztexte je Formular.

- Speicherfristen.

- Empfänger je Formular.

- Spam-Schutz.

- E-Mail-Benachrichtigungen.

- Export/Löschung.

## Priorität 3 - Muss vor sensiblen Modulen geklärt werden

- Seelsorge-Leitung.

- Seelsorge-Prozess.

- Gebetsteam-Prozess.

- Notfallhinweis.

- 2FA-Pflicht.

- Audit-Log für sensible Daten.

- Kinderschutz-Verantwortliche.

## Priorität 4 - Muss vor Mitgliederbereich geklärt werden

- Mitgliederzugang-Prozess.

- interne Dateischutz-Strategie.

- noindex/Sitemap-Ausschluss.

- Dienstplan-Zuständigkeit.

- Schulungspflichten.

## Priorität 5 - Muss vor Betrieb geklärt werden

- Backup-Tool.

- Restore-Test-Prozess.

- Release-Freigabe.

- Incident-Prozess.

- Rollen-Review-Termin.

- Betriebsdokumentation.

# 12. Entscheidungsliste vor Umsetzung

| ID | Entscheidung | Status | Empfohlene Richtung |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Theme + Core-Plugin oder nur Theme | offen | Theme + Core-Plugin |
| E02 | Hosting / Staging | offen | Staging + Live getrennt |
| E03 | Rechtlicher Träger | offen | vor Livegang klären |
| E04 | Datenschutztexte | offen | fachlich/rechtlich prüfen lassen |
| E05 | Sprache Phase 1 | offen | Deutsch, mehrsprachig vorbereiten |
| E06 | Medienquelle Predigten | offen | YouTube/Vimeo + optional Audio/PDF |
| E07 | Spenden | offen | Infoblock oder externer Link, keine eigene Zahlung in V1 |
| E08 | Formularspeicherung | offen | je Formular entscheiden |
| E09 | Seelsorge-Datenmodell | offen | eigene geschützte Tabelle bevorzugt |
| E10 | Mitglieder-Dateischutz | offen | geschützte Download-Route |
| E11 | Backup-Tool | offen | vor Betrieb festlegen |
| E12 | Release-Prozess | offen | GO/NO-GO mit Rollback |

# 13. Technische Zielstruktur

## Theme

ciml-theme/
├── style.css
├── functions.php
├── index.php
├── front-page.php
├── header.php
├── footer.php
├── page.php
├── single-ciml_service.php
├── single-ciml_sermon.php
├── single-ciml_event.php
├── archive-ciml_sermon.php
├── archive-ciml_event.php
├── templates/
│   ├── sections/
│   │   ├── hero.php
│   │   ├── service-bar.php
│   │   ├── welcome.php
│   │   ├── services.php
│   │   ├── sermons.php
│   │   ├── events.php
│   │   ├── team.php
│   │   ├── donation.php
│   │   └── contact.php
│   └── pages/
├── assets/
│   ├── css/main.css
│   ├── js/main.js
│   └── img/
├── screenshot.png
└── website.html

## Core-Plugin

ciml-core/
├── ciml-core.php
├── includes/
│   ├── setup.php
│   ├── post-types.php
│   ├── taxonomies.php
│   ├── roles.php
│   ├── capabilities.php
│   ├── admin-menu.php
│   ├── admin-pages.php
│   ├── meta-boxes.php
│   ├── save-handlers.php
│   ├── options.php
│   ├── forms.php
│   ├── security.php
│   ├── render-helpers.php
│   └── demo-data.php
├── admin/
│   ├── dashboard.php
│   ├── settings-church.php
│   ├── settings-homepage.php
│   ├── settings-donation.php
│   └── settings-legal.php
└── templates/
    └── emails/

# 14. Empfohlener nächster Schritt

Der nächste sinnvolle Schritt ist ein Entscheidungsbogen vor Umsetzung.

Jede offene Frage muss mit folgenden Feldern festgehalten werden:

Entscheidung
Verantwortlicher
Status
Frist
Auswirkung

Danach kann Phase 1 technisch präzise spezifiziert werden.

# 15. Kurzfazit

Das Projekt ist strukturell stark vorbereitet.

Aktueller Status:

Planung: weitgehend vollständig
Demo-Struktur: vollständig über Phase 1-5
Produktiver Bau: noch nicht freigegeben
Livegang: nicht möglich ohne Klärung der kritischen offenen Punkte

Die wichtigsten offenen Blöcke sind:

- echte Inhalte.

- echte Verantwortliche.

- rechtliche Texte.

- Datenschutzprozesse.

- technische Betriebsumgebung.

- Sicherheitsentscheidungen.

- Rollenbesetzung.

- Bauentscheidung Theme/Core.

Erst wenn diese Punkte geklärt sind, sollte produktiver WordPress-Code gebaut werden.